**- Gebruiker kan inloggen met correcte gegevens**

**User Story**

Als gebruiker moet ik kunnen inloggen zodat ik kan inloggen en bij mijn rekening kan.

**Taken:**

-Overzichtelijke inlogpagina maken.

-Opstel creeren

-nacontrole

Verwachte duur: 2 uur

**- Foutmelding verschijnt bij onjuiste inloggevens.**

Als gebruiker wil weten dat mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord verkeerd zijn ingevoerd zodat ik het opnieuw kan invoeren.

**Taken:**

-implementeren in JS

-Opstel nakijken en doorverwijzen naar rekening, maak de login de index.html

-Voeg een duidelijke foutmelding toe die opvalt bij een verkeerde inlog.

Verwachte duur: 25 minuten

**- Styling van de pagina**

**User Story**  
Als gebruiker wil ik een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke inlogpagina, zodat ik makkelijk mijn gebruikersnaam en wachtwoord kan invoeren.

**Taken:**

-Maak een aantrekkelijke layout voor het inlogformulier met CSS.

* De pagina is visueel aantrekkelijk en goed leesbaar op desktop en mobiel.
* Foutmeldingen worden duidelijk weergegeven.

**Verwachte duur:** 2 uur

*- Maak een ontwerp hoe het rekeningbeheer er uit gaat zien*

Als ontwikelaar wil ik een mooi ontwerp zodat de gebruiker zijn of haar rekeningbeheer kan zien.

**Taken:**

- Ontwerp maken gebasseerd op HTML/CSS

-ontwerp nakijken

-implementatie

Verwachte duur: 40 minuten

*- maar een overzichtelijk dashboard waain gebruikers hun rekeningsaldo kunnen zien met fictieve saldo’s.*

Als ontwikelaar wil ik een overzichtelijk dashboard zodat de gebruiker eenvoudig een overzicht heeft van zijn of haar rekeningen.

**Taken:**

- Ontwerp maken gebasseerd op HTML/CSS

-functionaliteit nakijken

Verwachte duur: 30 min